**팀 미 팅 회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | VT | **차수** | 11차 |
| **일 시** | 2018년 04월 08일 일요일 13시 – 16시 ( 3시간) | | |
| **장 소** | 7호관 구교사 605-1호 | | |
| **참석자** | 전원 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 현재까지 개발 상황 공유 및 중간발표 일정 픽스 | | |
| **회의내용** | 1. 현재까지 각자 개발한 부분 공유  * 이소영 : HTML로 웹앱 구현 완료. 총 3페이지로 구성 예정이고, PHP로 추가 구현 예정임 * 진예진 : Haar cascade 예제 코드 찾아서 테스트 중임. * 최진영 : 하드웨어 부품이 도착해야 실제 하드웨어 제작이 가능함. 현재는 아두이노 예제 실행과 스켈레톤 코드 작성중 * 김도은 : 옷 인식 부분에서 이미지 캡쳐와 boundary작성까지 완료. 그러나 옷을 Crop하기에는 딥러닝이 필요하게 되어 이 부분이 라즈베리파이에서 구현이 어려움. 서버에서 딥러닝 시킬 예정.  1. 중간발표까지 구현할 수 있는 부분  * 스마트 미러로 웹앱 띄우는 것까지 가능.  1. 스마트 미러 하드웨어 부분 규격 및 일정 픽스  * 규격은 깃허브 이슈 #24 참조 * 월요일 : 유리 주문 및 목재 프레임 제작 * 화요일 : 교수님 미팅, 행거 하드웨어 제작, 소프트웨어 개인 추가 개발 * 수요일 : 행거 하드웨어 제작, 소프트웨어 개인 개발 * 금요일 : 중간발표  1. 중간발표 제출 서류 작성  * 수행계획서 확인 * 중간 발표 요약서 작성 | | |
| **결과물** | 회의 내용 참조 | | |